施工合同

甲方：

乙方

根据甲方单位消防工程建设的需要，为明确双方的权利与义务，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，甲方同意将            消防工程委托乙方施工，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程范围：按经双方会审确认的施工图纸及下述内容执行：

(1) 室内消火栓系统；

(2) 自动喷淋系统；

(3) 火灾自动报警系统；

(4) 应急照明及疏散指示系统（乙方负责设备安装，强电供电线路由强电专业负责）；

(5) 气体灭火系统；

(6) 摊位过道、人流出入口二次整改施工。

承包方式：包工包料。

第二条 工期

工期总日历天数：            天。

开工日期：以甲方或监理方签发的进场通知书载明日期为准。

竣工日期：指本消防工程安装、调试完毕，经甲方、建设方及相关主管部门验收合格之日。

以下情况经甲方及监理确认后，工期相应顺延：

(1) 不可抗力；

(2) 连续8小时以上停水、停电；

(3) 甲方未能按合同约定支付工程进度款。

第三条 质量标准与保修

工程质量标准：符合现行国家《GB》系列标准及消防主管部门的强制性验收规范，确保一次性验收合格。

工程保修期：自整体工程竣工验收合格之日起________年。

保修责任：保修期内因施工质量导致的问题，乙方应在接到通知后24小时内响应并免费维修（人为损坏或不可抗力除外）。若乙方未及时修复，甲方有权动用保修金委托第三方维修，费用由乙方承担。

第四条 合同价款与支付

暂定合同价款：人民币（大写）            元（¥      ），最终以经双方认可的审计部门审定的结算造价为准。

付款方式：

(1) 本合同签订后，乙方垫资施工至工程完工；

(2) 消防工程经主管部门验收合格并取得试运行证明后      日内，甲方支付至审定结算总价的      %；

(3) 取得消防部门出具的竣工验收合格证明文件后      日内，甲方支付至审定结算总价的      %；

(4) 剩余      %作为质量保修金，待保修期满且无质量问题后一次性无息付清。

第五条 双方主要义务

甲方义务：

(1) 提供施工所需的水、电接驳点及材料存放场地；

(2) 协调乙方与其他专业施工单位的配合关系；

(3) 按合同约定及时办理工程款支付手续。

乙方义务：

(1) 按图施工，确保工程质量和工期；

(2) 负责办理消防工程报验及验收手续，并承担相关报验费用；

(3) 遵守现场安全管理规定，自行承担施工期间的安全责任；

(4) 负责施工期间现场管理，做到工完场清。

第六条 违约责任

若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金，并承担因此导致的工期延误责任。

若乙方施工质量或工期不符合合同约定，应承担整改、修复费用及因此给甲方造成的损失。

因甲方原因导致消防验收不合格的，不影响工程款的正常结算。

第七条 争议解决

因履行本合同发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

第八条 其他

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议。

甲方：                                    乙方：

委托人：                                  委托人：

电  话：                                  电  话：

日  期：                                  日  期：